附件

|  |
| --- |
| 預訂進度：請以一年為試研製修規劃期程，請依個案特性參考下表呈現各工作項目及期程，以為進度控制及檢討之參考或依據。 |
| 試研製修計畫預訂進度表(參考格式)計畫名稱：空軍Ο聯隊「行Ο管ΟΟ器」□試研 □試製 ☑試修案 料號：1430XXXX37XX7 法人團體：ΟΟ科技股份有限公司 |
|  時 間工作項目 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 | 4月30日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月31日 | 備考 |
| 1.確認品項規格(+30日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.企畫書送件(+30日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.企劃書審查(+14日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企劃書補正送(+16日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.企劃書核定(+30日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.簽約試製修(60至180日) **\*註1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.完工報告書送審(+30日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.完工報告書審查(+30日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.完工報告書補件(+30日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.頒發合格證(+14日) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度(累積數) | 10% | 10% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |  |
| 說明：一.工作項目請視計畫性質及需要自行訂定。預定進度以粗線表示其起迄時間。  二.預定進度百分比請視工作性質就以下因素擇一估計訂定。 (1)工作月數(2)經費之分配(3)工作量之比重(4)擬達該目標之具體數字。三.請詳細填寫，篇幅如有不足，請另紙繕寫。**註1：依軍品屬性分類，請參考公告資料，簽約後試製修時程零件類以60日內規劃、組件120日內規劃、總成件180日內規劃。** |